ПР11. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА СОПРОВОЖДЕНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «ШАУРМИЧНАЯ»

4. Запрос от заказчика

Обеспечить бесперебойную, безопасную и актуальную работу АИС «Шаурмичная» в течение всего срока эксплуатации. Организовать приём и обработку заявок на исправление ошибок и доработку системы. Обеспечить время реакции на критические сбои не более 10 минут. Предоставлять ежемесячную отчётность о работе сопровождения.

5. Целевая аудитория

- Кассиры шаурмичной — конечные пользователи системы, которые будут сообщать о проблемах в работе кассового модуля.

- Повара — пользователи кухонного дисплея (KDS), которые будут сообщать о проблемах отображения заказов.

- Владелец шаурмичной — заказчик сопровождения, утверждает доработки, получает отчёты.

6. Перечень и объёмы работ по проекту

| № п/п | Наименование работы по проекту | Описание (перечень действий, входящих в состав работ) | Количественный/качественный показатель работы (объёма работы) |
| --- | --- | --- | --- |
| Этап 1. Организация службы поддержки |  |  |  |
| 1.1 | Назначение контактов поддержки | Определить телефон и электронную почту для приёма заявок. Настроить автоответчик и систему регистрации обращений. | Назначены контакты, настроена система регистрации заявок (трек-система или журнал). |
| 1.2 | Разработка формы заявки | Создать шаблон заявки на сопровождение с полями: дата, заявитель, приоритет, описание, шаги воспроизведения. | Шаблон заявки утверждён и передан заказчику (1 файл .docx). |
| Этап 2. Установка приоритетов и сроков реакции |  |  |  |
| 2.1 | Определение приоритетов заявок | Установить 4 уровня приоритета: критический, высокий, средний, низкий. Для каждого определить примеры, время реакции и время решения. | Таблица приоритетов (4 строки) включена в ТЗ. |
| 2.2 | Согласование сроков с заказчиком | Провести переговоры с владельцем, утвердить время реакции и решения для каждого приоритета. | Протокол согласования (подпись владельца). |
| Этап 3. Разработка регламента обработки заявок |  |  |  |
| 3.1 | Описание процесса обработки | Разработать пошаговый регламент: регистрация → диагностика → разработка решения → согласование → развёртывание → подтверждение → закрытие. | Регламент утверждён (1 документ, 2-3 страницы). |
| 3.2 | Регламент срочного баг-фикса | Определить порядок действий при критических ошибках: право исполнителя на немедленное исправление без согласования, обязательство отчитаться в течение 1 часа. | Регламент утверждён. |
| Этап 4. Определение порядка внесения изменений в документацию |  |  |  |
| 4.1 | Разработка процедуры Change Request (CR) | Создать шаблон запроса на изменение документации. Определить, какие изменения требуют выпуска новой версии документа, а какие могут быть внесены ручкой в распечатанный документ. | Шаблон CR (1 файл .docx), инструкция по внесению правок (1 страница). |
| 4.2 | Примеры изменений | Подготовить 3-5 примеров, какие изменения в АИС требуют правки каких документов . | Таблица соответствия «изменение → документ». |
| Этап 5. Определение ответственности сторон |  |  |  |
| 5.1 | Обязанности исполнителя | Сформировать перечень обязанностей службы сопровождения: контакты, время реакции, учёт заявок, безопасность данных, отчётность. | Перечень утверждён (включён в ТЗ). |
| 5.2 | Обязанности заказчика | Сформировать перечень обязанностей владельца: назначить ответственного, обеспечить доступ к системе, своевременно согласовывать доработки, обучать персонал. | Перечень утверждён (включён в ТЗ). |
| 5.3 | Что не входит в сопровождение | Определить исключения: обучение сверх 2 часов в месяц, восстановление данных после ошибочных действий персонала, доработки архитектуры, проблемы с оборудованием. | Перечень утверждён. |
| Этап 6. Разработка отчётности |  |  |  |
| 6.1 | Форма ежемесячного отчёта | Разработать шаблон отчёта: количество заявок, распределение по приоритетам, среднее время решения, список внесённых изменений, обновлённые документы. | Шаблон отчёта (1 файл .xlsx или .docx). |
| 6.2 | Форма экстренного отчёта по инциденту | Разработать шаблон для критических сбоев: причина, время обнаружения/решения, принятые меры, рекомендации. | Шаблон утверждён. |
| Этап 7. Итоговое оформление ТЗ на сопровождение |  |  |  |
| 7.1 | Сборка итогового документа | Объединить все разделы в единое Техническое задание на сопровождение. Проверить соответствие требованиям. | Итоговый документ (15-20 страниц) передан заказчику. |
| 7.2 | Согласование с заказчиком | Передать ТЗ владельцу, получить подпись об утверждении. | Подписанный экземпляр ТЗ. |

7. Требования к продукту

К системе приоритетов и срокам реакции:

Должны быть установлены 4 уровня приоритета: критический, высокий, средний, низкий.

Время реакции на критическую заявку — не более 10 минут по телефону.

Время решения критической заявки — не более 2 часов.

Время реакции на высокий приоритет — не более 30 минут, решение — до конца рабочего дня.

Время реакции на средний приоритет — не более 4 часов, решение — 2 рабочих дня.

Время реакции на низкий приоритет — не более 24 часов, решение — по согласованию до 10 рабочих дней.

К регламенту обработки заявок:

Каждая заявка должна проходить этапы: регистрация, диагностика, разработка решения, согласование, развёртывание, подтверждение, закрытие.

Заявке присваивается уникальный номер формата REQ-ГГГГ-ММ-ДД-XXX.

Для критических заявок допускается срочный баг-фикс без предварительного согласования с обязательным отчётом в течение 1 часа.

К внесению изменений в документацию:

Любое изменение функциональных требований, ролевой модели, состава оборудования, требований безопасности или пользовательского интерфейса должно быть отражено в новой версии соответствующего документа.

Исполнитель инициирует запрос на изменение (Change Request). Владелец утверждает запрос.

Исправление явных ошибок в коде (не противоречащих утверждённому ТЗ) не требует обновления документации.

К отчётности:

Ежемесячный отчёт должен содержать: количество заявок, распределение по приоритетам, среднее время решения, список изменений, обновлённые документы.

Экстренный отчёт предоставляется при любом критическом сбое с указанием причины, времени и мер.

К ответственности сторон:

Исполнитель обязан обеспечить время реакции, вести учёт заявок, соблюдать безопасность данных, ежемесячно отчитываться.

Заказчик обязан назначить ответственного, обеспечить доступ, согласовывать доработки, обучать персонал.

В стандартное сопровождение не входит: обучение сверх 2 часов в месяц, восстановление данных после действий персонала, архитектурные доработки, помощь с неисправным железом.

8. Требования к форме передачи заказчику результатов завершенного проекта

Результаты передаются заказчику в двух видах:

Электронный: папка на облачном диске и/или USB-носитель, содержащая:

итоговое Техническое задание на сопровождение (файл .docx);

шаблон заявки на сопровождение (.docx);

шаблон запроса на изменение документации (CR) (.docx);

шаблон ежемесячного отчёта (.xlsx или .docx);

шаблон экстренного отчёта по инциденту (.docx);

таблицу соответствия «изменение → документ» (.xlsx).

Печатный: один экземпляр итогового ТЗ на сопровождение на бумажном носителе, подписанный исполнителем и заказчиком.

Факт передачи и качество результатов подтверждаются актом приёма-передачи, подписанным представителем заказчика.

ПР12. ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О РАСШИРЕНИИ АИС «ШАУРМИЧНАЯ»

Предложение №1. Датчики температуры и влажности на складе и в холодильниках

1.1. Обоснование

В шаурмичной хранятся скоропортящиеся продукты: курица, соусы, зелень, лаваш. При отключении холодильника или неисправности компрессора температура может подняться выше допустимой (+6°C), продукты испортятся за 2–3 часа.

Это приводит к:

- порче продуктов на сумму до 5 000–10 000 ₽ за один инцидент;

- риску отравить клиентов (просроченная курица);

- претензиям Роспотребнадзора.

1.2. Состав оборудования

| Оборудование | Модель | Характеристики | Кол-во | Цена за ед. | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Датчик температуры для холодильника (мясо/соусы) | Sonoff SNZB-02LD | Выносной щуп -40…+115°C, точность ±0.5°C, провод 1.5м, Zigbee 3.0, IP65 | 2 | 1 500 ₽ | 3 000 ₽ |
| Датчик для склада (общий) | Sonoff SNZB-02WD | Встроенный датчик -20…+60°C, влажность 0…100% RH, IP65, Zigbee 3.0 | 1 | 1 500 ₽ | 1 500 ₽ |
| Zigbee-хаб (шлюз) | Sonoff ZB Bridge-P | Wi-Fi + Zigbee 3.0, поддержка до 128 устройств, работа через eWeLink | 1 | 1 900 ₽ | 1 900 ₽ |
| Смарт-розетка (для аварийного отключения холодильника) | Sonoff S60ZB | Zigbee 3.0, управление питанием, контроль энергопотребления | 2 | 1 500 ₽ | 3 000 ₽ |
| Кабель и крепления | — | Для монтажа датчиков | 1 компл | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ |
| Итого по предложению №1 |  |  |  |  | 10 400 ₽ |

1.3. Сценарии автоматизации

Сценарий 1. Контроль температуры в холодильниках

Если температура в холодильнике поднимается выше +6°C и держится на этом уровне более 5 минут, система отправляет push-уведомление владельцу в панель АИС и подаёт звуковой сигнал повару на кухонный дисплей KDS.

Если температура продолжает расти и превышает +8°C, оставаясь выше этого порога более 10 минут, система дополнительно отправляет SMS-уведомление владельцу и автоматически отключает питание холодильника через смарт-розетку. Это делается для предотвращения поломки компрессора, который может выйти из строя при длительной работе в аварийном режиме.

Когда температура возвращается в норму (ниже +4°C), система отправляет уведомление владельцу с текстом: «Авария устранена, температура в норме».

Сценарий 2. Контроль влажности на складе

Если влажность на складе превышает 75% и держится на этом уровне более 2 часов, система отправляет уведомление: «Возможная порча лаваша, проверьте вентиляцию». Высокая влажность приводит к размоканию лаваша и появлению плесени.

Если влажность опускается ниже 30% и держится на этом уровне более 2 часов, система отправляет уведомление: «Лаваш пересыхает, увеличьте влажность». Низкая влажность делает лаваш ломким, он трескается при сворачивании шаурмы.

Сценарий 3. Контроль заряда батарей датчиков

Если уровень заряда батареи любого датчика опускается ниже 20%, система отправляет уведомление администратору с текстом: «Замените батарею в датчике холодильника (ID: xxx)». Это позволяет своевременно заменить батареи и избежать потери данных о температуре из-за разряда датчика.

1.4. Интеграция в существующие модули

| Существующий модуль | Новый модуль |
| --- | --- |
| Модуль склада | Модуль климат-контроль(добавляется вкладка «Климат-контроль». Отображаются текущие показания температуры для каждого датчика. При просмотре продукта видно историю температуры в холодильнике за последние 7 дней.) |
| Модуль уведомлений | Расширение: добавляются пороговые значения температуры и влажности, уведомления при выходе за пределы нормы. |
| Модуль администрирования | Модуль Настройка климат-контроля (список датчиков (ID, местоположение), пороги срабатывания (красная зона +6°C, жёлтая зона +4°C), интервал опроса (по умолчанию 5 минут).) |
| Модуль аналитики | Модуль Журнал температуры в холодильниках (графики температуры за день/неделю/месяц, возможность экспорта в CSV.) |

1.5. Ожидаемый эффект

| Показатель | До внедрения | После внедрения |
| --- | --- | --- |
| Порча продуктов из-за поломки холодильника | 5 000–10 000 ₽ за инцидент | Уведомление через 5 минут → продукты спасены |
| Упущенные инциденты (забыли проверить холодильник) | 2–3 раза в год | 0 (автоматический контроль) |
| Время реакции на повышение температуры | Часы (обнаруживают при открытии холодильника) | 5–10 минут |
| Риск нарушений требований Роспотребнадзора | Средний | Минимальный (есть автоматический лог температуры) |

Окупаемость: один предотвращённый инцидент порчи продуктов (курица, соусы) покрывает стоимость оборудования (10 400 ₽).

Предложение №2. Система автоматического заказа продуктов

2.1. Обоснование

В текущей АИС есть контроль остатков и уведомления о пороговых значениях. Однако владелец каждый раз вручную заполняет бланки на заказ.

2.2. Состав оборудования

| Оборудование | Характеристики | Кол-во | Цена за ед. | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Не требуется нового оборудования | Система реализуется программно, сервере АИС | — | — | 0 ₽ |
| Итого по предложению №2 |  |  |  | 0 ₽ |

2.3. Функциональность (программная)

Автоматический расчёт потребности

Система ежедневно анализирует:

- скорость продаж каждого продукта (расход за последние 7 дней с учётом дня недели);

- текущий остаток на складе;

- минимальный страховой запас (настраивается владельцем);

- время доставки от поставщика.

Пример расчёта для курицы:

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Средний расход в пятницу | 8 кг |
| Текущий остаток | 3 кг |
| Страховой запас | 2 кг |
| Время доставки | 1 день (заказываем до 14:00, привозят утром) |
| Нужно заказать | (8 + 2) - 3 = 7 кг |

Пороговые значения (настраиваются владельцем один раз)

| Продукт | Точка заказа (остаток) | Страховой запас | Норма заказа |
| --- | --- | --- | --- |
| Курица | 3 кг | 2 кг | 10 кг |
| Лаваш | 50 шт | 30 шт | 200 шт |
| Соус чесночный | 2 л | 1 л | 5 л |
| Капуста | 5 кг | 3 кг | 10 кг |

2.4. Порядок работы

- Система проверяет остатки продуктов.

- Если остаток ниже «точки заказа» — автоматически создаётся заявка.

- Владелец получает уведомление в панели АИС: «Сформирована заявка на курицу: 7 кг. Требуется подтверждение».

- Владелец нажимает «Подтвердить», «Изменить» или «Отклонить».

- После подтверждения заявка может быть:

- отправлена поставщику по электронной почте (автоматически);

- или скопирована владельцем и отправлена вручную.

2.5. Интеграция в существующие модули

| Модуль | Интеграция |
| --- | --- |
| Модуль склада | Расчётный модуль(система следит за остатками продукции на складе) |
| Технологические карты (ТТК) | Аналитический модуль(анализирует историю расхода продукции из БД) |
| Модуль администрирования | Модуль автозаказа (добавляется раздел «Настройки автозаказа» (точки заказа, страховые запасы, время доставки, e-mail поставщика). |

Предложение №3. Платёжный терминал с поддержкой раздельной оплаты (Split Payment)

3.1. Обоснование

Часто компании заказывают шаурму на несколько человек, и каждый платит отдельно. Или клиент хочет оплатить часть наличными, часть картой. Текущая АИС этого не поддерживает — только полная оплата одним способом.

3.2. Состав оборудования

| Оборудование | Характеристики | Кол-во | Цена за ед. | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SIGMA 10 Платёжный терминал (замена существующего) | Операционная система АТОЛ ОС, Процессор MediaTek MTK8321, Количество ядер, частота 4 ядра x 1,3 ГГц, Оперативная память 1 Гб, Флеш-память ROM 8 Гб, Bluetooth, Сетевое подключение Ethernet, Wi-Fi 2,4 ГГц, 3G (без передачи голоса), Электропитание От блока питания, Параметры электропитания 9 В, 4 А, Автоматический отрез чека, USB 4 | 1 | 37000 ₽ | 37000 ₽ |
| Итого по предложению №3 |  |  |  | 37 000 ₽ |

3.3. Новые сценарии оплаты

Сценарий 1. Раздельная оплата (компания друзей)

Сумма заказа — 1 050 ₽. Три клиента платят по 350 ₽.

Кассир нажимает кнопку «Раздельная оплата».

Система запрашивает сумму первого платежа → 350 ₽.

Первый клиент платит картой через терминал.

Второй платит 350 ₽ наличными.

Третий платит 350 ₽ картой.

Когда сумма накопленных платежей достигает суммы заказа — система закрывает заказ.

Печатается один чек на всю компанию (или отдельные чеки — по желанию).

Сценарий 2. Смешанная оплата (один клиент)

Заказ на 500 ₽.

Клиент даёт наличные 200 ₽ и хочет доплатить картой 300 ₽.

Кассир выбирает «Смешанная оплата».

Вводит сумму наличными (200 ₽) → терминал запрашивает остаток 300 ₽.

Клиент прикладывает карту.

Заказ закрыт.

3.4 Интеграция в существующий модуль

Подготовка: Скачайте и установите на ПК драйверы АТОЛ 10.

Переключение режима:

- Выключите Sgma 10.

- Зажмите кнопку промотки чека и, не отпуска, включите кассу.

- Дождитесь 5-го звукового сигнала и отпустите кнопку.

- Нажмите кнопку 2 раза(для выбора USB).

Подключение: Подсоедините кассу к ПК USB-кабелем

Настройка драйвера:

- Откройте «Тест-драйвера ККТ» от имени администратора.

- Зайдите в «Свойства», нажмите «Поиск», выберите кассу и нажмите «Выбрать».

- Установите флажок «Включено» для проверки соединения.

3.5. Ожидаемый эффект

- Увеличение среднего чека за счёт компаний (раньше они могли уйти в другое место).

- Снижение конфликтов: «У меня нет сдачи с 5 000 ₽ — платите картой».

- Улучшение взаимодействия кассира с клиентом

Предложение №4. Беспроводные кнопки вызова для клиентов + световая табло на кухне

4.1. Обоснование

В шаурмичной есть небольшой зал на 4–6 столиков. Клиенты, ожидающие заказ, постоянно подходят к кассе и спрашивают «Мой заказ ещё не готов?». Повар отвлекается от работы. Создаётся эффект «толпы у кассы», который отпугивает новых клиентов.

4.2. Состав оборудования

| Оборудование | Модель | Характеристики | Кол-во | Цена за ед. | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Базовый блок (приёмник) | Sonoff RF Bridge 433 | Приём сигнала на частоте 433 МГц, USB питание, Micro-USB (блок питания в комплект не входит), интеграция через API | 1 | 1 800 ₽ | 1 800 ₽ |
| Беспроводные кнопки (клиентские) | iKnopka APE700 | Водонепроницаемые, частота 433 МГц, дальность до 100 м в помещении, питание 2×CR2032, ультратонкий корпус 60×60×11 мм, крепление на скотч/шурупы | 3 | 700 ₽ | 2 100 ₽ |
| Световая табло (кухонная) | Retekess TD004 | Красная мигающая лампа + звуковой зуммер, частота 433 МГц, дальность до 300 м, питание 12V/23A, размер 96×42×15 мм, IPX3 | 1 | 650 ₽ | 650 ₽ |
| Итого по предложению №4 |  |  |  |  | 4550 ₽ |

4.3. Сценарий использования

Для клиента (за столиком):

Клиент оформляет заказ на кассе.

Кассир выдаёт клиенту беспроводную кнопку с номером столика.

Клиент садится за столик.

Когда заказ готов, система подаёт сигнал на базовый блок.

Базовый блок активирует кнопку клиента (она пищит или мигает).

Клиент идёт за заказом, возвращает кнопку кассиру.

Для повара:

Когда поступает новый заказ — загорается красное световое табло на стене кухни и раздаётся короткий звуковой сигнал («пип»).

Повар видит сигнал даже краем глаза, не отрывая рук от готовки.

Повар подходит к сенсорному экрану KDS и нажимает «Взять в работу» → табло гаснет.

4.4. Интеграция в существующие модули

| Существующий модуль | Новый модуль |
| --- | --- |
| Модуль кассира (POS) | Модуль Выдачи кнопки (добавляется кнопка «Выдать кнопку». При нажатии кассир выбирает номер заказа, система привязывает ID клиентской кнопки к заказу. Добавляется кнопка «Вернуть кнопку» для отвязки кнопки при возврате. В списке активных заказов появляется иконка «выдана кнопка».) |
| Модуль кухонного дисплея (KDS) | Модуль кухонное табло (добавляется отправка команд на Sonoff RF Bridge 433. При изменении статуса заказа с «Готовится» на «Готов» система через базовый блок отправляет радиосигнал на клиентскую кнопку. Добавляется индикация на экране повара: «Сигнал клиенту отправлен».) |
| Модуль администрирования | Модуль Настройка оповещений (администратор может зарегистрировать каждую клиентскую кнопку (ввести её ID, присвоить номер), настроить продолжительность мигания кнопки (по умолчанию 10 секунд), проверить связь с кнопкой через тестовый сигнал.) |
| Модуль аналитики | Модуль Отчета о кноках вызова (добавляется новый отчёт «Использование кнопок вызова»: количество выданных кнопок, среднее время от готовности заказа до оповещения клиента (для контроля задержек), статистика потерь/поломок кнопок.) |

Взаимосвязь табло и KDS:

| Событие на KDS | Что делает АИС | Реакция табло |
| --- | --- | --- |
| Появился новый заказ (статус «Новый») | Отправляет команду | Мигает + звуковой сигнал |
| Повар нажал «Взять в работу» | Отправляет команду «Стоп» | Гаснет |
| Время приготовления > 10 минут | Отправляет команду | Частое мигание + прерывистый звук |
| Статус «Готов» | Отправляет команду клиентской кнопке | Клиентская кнопка пищит (не табло) |

4.5. Ожидаемый эффект

- Клиент не толпится у кассы — комфортно ждёт за столиком.

- Увеличивается оборот столиков.

Предложение №5. Интерактивная лента заказов для клиентов (настенный экран в зале)

5.1. Обоснование

Клиенты постоянно подходят к кассе и спрашивают: «Мой заказ ещё не готов?», «Где мой номер?», «Сколько ждать?». Это отвлекает кассира от работы, создаёт толпу у кассы и раздражает клиентов. Современные системы автоматизации предлагают устанавливать в зале отдельный экран, на котором отображаются номера готовых заказов и их статусы . Такое решение называется «экран электронной очереди» (QMS — Queue Management System) и активно применяется в предприятиях быстрого обслуживания .

5.2. Состав оборудования

| Оборудование | Модель | Характеристики | Кол-во | Цена за ед. | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Настенный экран (телевизор) для зала | Xiaomi TV A2 32" | 32 дюйма, Full HD (1920×1080), Android TV, Wi-Fi/Ethernet, возможность показа веб-страниц и видеопотоков | 1 | 14 000 ₽ | 14 000 ₽ |
| Медиаплеер / одноплатный компьютер | Raspberry Pi 4 Model B (4 GB) | 4-ядерный Cortex-A72, WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, 2×micro HDMI, 4×USB 3.0, Ethernet, поддержка двух дисплеев, отличная производительность для сайтов KDS/QMS | 1 | 8 000 ₽ | 8 000 ₽ |
| Карта памяти (microSD) | Samsung EVO Plus 32 ГБ | 32 ГБ, класс 10, для установки ОС Raspberry Pi OS и веб-клиента QMS | 1 | 900 ₽ | 900 ₽ |
| Корпус для Raspberry Pi | Argon ONE V2 (чёрный) | Цельнометаллический корпус с пассивным охлаждением и кнопкой питания | 1 | 1 300 ₽ | 1 300 ₽ |
| Беспроводная клавиатура + тачпад | Rii K12+ | Компактная, 2.4 ГГц и Bluetooth, радиус до 50 м, для скрытого администрирования экрана (зарядка 1 раз в 3-6 месяцев) | 1 | 1 300 ₽ | 1 300 ₽ |
| Настенное крепление | Buro TV-KU004 | Наклонное (на 15° вниз) для удобного обзора клиентами, выдерживает до 25 кг, крепление на стену | 1 | 600 ₽ | 600 ₽ |
| Итого по предложению №5 |  |  |  |  | 26 100 ₽ |

5.3. Схема подключения и отображения

Схема взаимодействия компонентов:

5.4. Сценарии использования

Сценарий 1. Базовое отображение для клиента

Клиент оформляет заказ на кассе и получает чек с номером заказа (например, №44). Затем он садится за столик и смотрит на экран в зале. Экран разделен на две колонки: «ГОТОВЯТСЯ» и «ГОТОВЫ К ВЫДАЧЕ» .

Клиент видит, что заказы №42 и №43 готовятся, а №44 — следующий в очереди на готовку. Когда статус заказа меняется на «Готовится», его номер появляется в первой колонке. Как только заказ приготовлен, номер переходит во вторую колонку «ГОТОВЫ К ВЫДАЧЕ», а рядом может появиться бегущая строка: «Заказ №44 готов к выдаче!» .

Клиент спокойно идёт за заказом, не отвлекая кассира. Всё просто и понятно.

Сценарий 2. Уведомление с таймером для освобождения полки

Когда заказ переходит в статус «Готов», помимо появления номера на экране может запускаться обратный отсчет, например, 5 минут . Это дисциплинирует клиента и сигнализирует повару о необходимости проверить невостребованную еду. Если по истечении 5 минут заказ не забрали, он подсвечивается красным цветом, а администратор получает уведомление об инциденте, что позволяет оптимизировать работу с отложенными заказами.

5.5. Интегрция в существующие модули

| Существующий модуль | Новый модуль |
| --- | --- |
| Модуль кухонного дисплея (KDS) | Модуль трансляции заказов (в модуль KDS (или параллельно с ним) добавляется WebSocket-сервер, который транслирует статусы заказов (ID заказа, время поступления, статус "готов", "готовится", "выдан") на все подключенные клиентские дисплеи (в данном случае — на Raspberry Pi 4). Добавляется настройка: «Включить трансляцию на экран выдачи». |
| Модуль администрирования | Модуль настройки экрана (настройка внешнего вида (темы оформления, размера шрифта, количества колонок), настройка правил перехода статусов (например, время до автоматического перевода заказа в статус «Выдан»/«Просрочен»), список активных подключений (экранов).) |
| Модуль аналитики | Модуль статистики ожидания выдачи (среднее время нахождения заказа в статусе «Готов» перед выдачей, количество невостребованных заказов (Waste after call), эффективность работы кассира по закрытию заказов.) |

5.6. Ожидаемый эффект

- Снижение количества вопросов к кассиру на 70–80%.

- Уменьшение толпы у кассы, улучшение проходимости входа.

- Повышение лояльности клиентов (чувство контроля).

- Автоматический учёт невостребованных заказов (снижение потерь).

- Повышение имиджа заведения (современный "цифровой" подход).